cp

DETERMINAZIONE N. 1802  del 06/06/2016

DIREZIONE MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE

SETTORE VIABILITA’ ALBA e MONDOVI’

OGGETTO:

SP327 tronco:Frabosa Sottana-Prato Nevoso.

Interventi di somma urgenza per colmatura buche con rappezzi manuali e ripristino del manto stradale a progressive varie. Approvazione perizia giustificativa ai sensi dell’art. 163 del  Dlgs 50/2016 e affidamento lavori.

SMART CIG: ZEA19FDE8F

(Rif. pratica n. 09.08/0000072 Anno 2016) – ID. N. 750832

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

Nella giornata di martedì 17 maggio 2016 a seguito di segnalazione pervenuta dal capo cantoniere, nel Comune di Frabosa Sottana lungo la SP327 tronco:Frabosa Sottana-Prato Nevoso, si è verificato un’ulteriore peggioramento del piano viabile già ammalorato dai ripetuti raschiamenti della carreggiata con le lame dei mezzi adibiti allo sgombero neve e dal largo utilizzo dei fondenti salini.

Immediatamente si sono recati sul posto i tecnici provinciali che hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e gli interventi da eseguire per il ripristino del piano viabile.

In data 18 maggio 2016, il Geom. Marco Rovere, Responsabile Ufficio Reparto di Mondovì, ha redatto il verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 50/2016 e ha disposto contestualmente con ordine di servizio l’immediata esecuzione degli interventi, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per la salvaguardia del patrimonio stradale, riguardanti la colmatura di profonde buche con rappezzi manuali  e il ripristino del piano viabile.

In tale ambito, in considerazione della necessità di dover procedere all’esecuzione urgente delle suddette opere, al loro importo limitato ed alle difficoltà operative dell’esecuzione, è stata contattata l’impresa locale Yaro Prato Nevoso di Mehilli Bujar con sede in Frabosa Sottana.

A seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, si è formulato un accordo con la suindicata ditta, prevedendo la realizzazione di massima dei lavori necessari da eseguirsi in economia ed il relativo elenco prezzi, come riportato nell’ordine di servizio.

Conseguentemente è stata predisposta, ai sensi del comma 4 del citato art. 163 e nei termini ivi previsti, la perizia giustificativa dell’importo complessivo di € 3.383,33 di cui € 2.573,22 per lavori, € 200,00 per oneri sicurezza cantiere ed € 610,11 per IVA 22%.

In relazione al limitato importo dell’intervento e alla necessità di celerità di esecuzione, i prezzi contrattuali sono considerati congrui.

Verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC in data 30/03/2016.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto

Considerato che  il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 07.03.2016 di approvazione del “Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione”;

- che nell’ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Visto l’art. 9  del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze dei settori della Direzione e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

D E T E R M I N A

- di approvare, per le ragioni sopra esposte, la perizia giustificativa relativa ai lavori di pronto intervento per colmatura buche con rappezzi manuali e ripristino del manto stradale a progressive varie della SP 327 tronco:Frabosa Sottana-Prato Nevoso, per l’importo di € 3.383,33 (IVA compresa) unitamente al verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza, redatti ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 50/2016;

- di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e secondo la procedura di cui all’art. 163 del Dlgs 50/2016, i lavori di cui al punto 1 alla ditta Yaro Prato Nevoso di Mehilli Bujar corrente in Frabosa Sottana – Via Galassia n.39 – Fraz.Prato Nevoso, (c.f. MHLBJR64B15Z100X e p.i. 02935260048), per l’importo complessivo di € 3.383,33 di cui € 2.573,22 per lavori, € 200,00 per oneri sicurezza cantiere ed € 610,11 per IVA 22%;

- di impegnare la spesa di complessivi € 3.383,33 (IVA compresa) al Cap. 534001 “Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali - Prestazioni di servizi” del Bilancio 2016 Codice U.10.1.03. 05  - che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

- di dare atto che le spese di cui sopra verranno liquidate dietro presentazione di fattura, corredata dal certificato di regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’

ALBA E MONDOVI’

Ing. Giuseppe GIAMELLO